ПРОЕКТ

Исполнительный комитет Саврушского сельского поселения Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ ___							от  __________ г.

«О проведении двухмесячника

по санитарной очистке

территорий Саврушского  сельского поселения».

Во исполнение распоряжения Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.03.2017 г. №527-р, распоряжения Исполнительного комитета Аксубаевского муниципального района от 23.03.2017 г. № 19 в целях обеспечения санитарной очистки территорий Поселения и приведения территорий населенных пунктов в состояние, отвечающее санитарно-эпидемиологической и экологической безопасности населения Саврушского сельского поселения, Исполнительный комитет Саврушского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Объявить с 5 апреля по 31 май 2017 года санитарно-экологический двухмесячник по  очистке территорий Саврушского сельского поселения.

- Создать оперативный штаб для координации работ по проведению санитарной очистки территории Поселения согласно приложению №1.

- Довести до сведения предприятий, учреждений и иных организаций и населения информацию о проведении двухмесячника.

- Разработать и осуществлять конкретные мероприятия, направленные на улучшение санитарно-экологической обстановки, в том числе по посадке деревьев и кустарников, благоустройство кладбищ, парков, изготовлению и ремонту контейнеров для мусора, по вывозу мусора на полигон ТБО, согласно приложению №2.

- Предоставлять информацию о ходе работ по форме в отдел по инфраструктурному развитию Исполнительного комитета Аксубаевского муниципального района  (Приложение 3).

- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Аксубаевского муниципального района http://aksubayevo.tatarstan.ru

- Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Саврушского

сельского поселения:		                                          	А.Г.Кузьмин.

Приложения №1

к  Постановлению Исполнительного комитета Саврушского  сельского поселения от

_________ г.   № ___

Состав

оперативного штаба по координации работ, санитарной очистке территории населенных пунктов Саврушского сельского поселения.

- Кузьмин А.Г. - начальник штаба, руководитель исполкома Саврушского сельского поселения.

- Васильева Н.Н. - зам. начальника штаба, зам. руководителя исполкома.

- Удиряков А.И. - помощник начальника штаба, депутат округа № 6

Члены штаба:

- Елендеева Ольга Александровна 	    депутат округа №.2

- Романов Владимир Алексеевич  депутат округа №.3

- Мельников Александр Дмитриевич   депутат округа № 4

- Герасимова Ирина Алексеевна     депутат округа №5

- Назаров Юрий Давыдович      депутат округа №8

- Сидорова Татьяна Ананьевна      депутат округа № 9

- Назаров Федор Давыдович        депутат округа № 10

- Семенов Валерий Осипович   депутат округа № 7

Приложения №2

к  Постановлению Исполнительного комитета Саврушского  сельского поселения от  ___________ г. № ____

План мероприятий

по санитарно-экологической очистки территории населенных пунктов

Саврушского  сельского поселения.

| № | Содержание | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подворный обход граждан села с требованием о наведении санитарного порядка возле домов | с 01.04.2019г. по 05.04.2019 г. | Комиссия по наведению чистоты и порядка в населенных пунктах |
| 2 | Наведение порядка возле жилых домов, общественных зданий. Уборка мусора по мере оттаивания снега, очистка дорог, обочин | С 05 .04.2019 г. по 08.05.2019 г. | Комиссия по наведению чистоты и порядка в населенных пунктах и руководители учреждения |
| 3 | Наведения порядка возле проезжей части улиц и нежилых домов | с 10.04.2019г. по 15.05.2019 г. | исполнительный комитет и участковый инспектор |
| 4 | Организовать сбор и вывоз мусора из вновь организованных пунктов временного хранения в места их санкционированного складирования. Заключить договора на вывоз отходов со специализированными организациями. | Постоянно | Руководитель исполнительного комитета, |
| 5 | Создать систему административного контроля за сбором и вывозом отходов в населенных пунктах и т. д. с участием УУП. | Постоянно | Исполнительный комитет сельского поселения, глава сельского поселения, УУП |
| 6 | Усилить роль участковых инспекторов полиции по выявлению и пресечению нарушений санитарного и природоохранного законодательства РТ. | Постоянно | Исполнительный комитет сельского поселения, глава сельского поселения, УУП |
| 7 | Обеспечить информирование населения и общественности об экологической обстановке в поселении. | Постоянно | Исполнительный комитет сельского поселения, глава сельского поселения |
| 8 | Усовершенствовать систему учета и отчетности работ по санитарно- экологической очистке территорий. | Постоянно | Исполнительный комитет сельского поселения, глава сельского поселения |
| 9 | Провести сходы граждан поселения. | до 07.04.2019г. | Глава сельского поселения, |
| 10 | Провести уборку кладбищ и ремонт ограды | с 25.04.2019 г. по 08.05.2019 г. | Исполнительный комитет сельского поселения |
| 11 | Посадка деревьев | по графику | Исполнительный комитет сельского поселения |
| 12 | Ремонт памятников ВОВ | до 8.05.2019 г | Исполнительный комитет сельского поселения |

Приложение № 3

К постановлению

Исполнительного комитета  Саврушского СП

Аксубаевского муниципального района

Республики Татарстан

От   ______ г. № __

Информация

о  ходе работ по проведению санитарно-экологического двухмесячника по состоянию на __________2019 г.

| № | Наименование сельского поселения | объем вывезенных ТБО, куб.м |  |  | Задействовано спецавтотранспорта, ед. | количество задействованного населения, человек | Посажено деревьев, шт | Посажено кустарников, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т. ч. на полигоны | на санкционированные свалки |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |