# ПРОЕКТ

# Исполнительный комитет Емелькинского сельского поселения

# Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№                                                                                       от

О мероприятиях по защите населения

и территории Емелькинского сельского поселения

Аксубаевского муниципального района

в период весеннего половодья 2018 года

В   целях  предупреждения  чрезвычайных  ситуаций  и  защиты  населения, хозяйственных и жилых объектов, гидротехнических сооружений, дорог и мостов   в период весеннего половодья 2018 года и во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Татарстан № 85 от 14.02.2018 года «О мероприятиях по защите населения и территории Республики Татарстан в период весеннего половодья 2018 года», постановления Исполнительного комитета Аксубаевского муниципального район «О мероприятиях по защите населения и территории Аксубаевского муниципального района в период весеннего половодья 2018 года»   Исполнительный комитет Емелькинского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по осуществлению противопаводковых мероприятий в 2018 году на территории Емелькинского сельского поселения.

2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по защите населения и территорий Емелькинского сельского поселения Аксубаевского муниципального района в период весеннего половодья 2018 года (далее – План).

3.  Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и учреждений сельского поселения:

- обеспечить выполнение мероприятий Плана по предупреждению негативных последствий половодья 2018 года;

- организовать постоянный контроль за их выполнением, обратив особое внимание на проведение неотложных мер, предупреждающих затопление зданий и сооружений, складских и других помещений, дорог, мостов и гидротехнических сооружений;

- на период высокого половодья организовать круглосуточное дежурство ответственных работников.

4. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и учреждений сельского поселения начиная с 20 марта 2018 года, ежедневно до окончания паводка информировать руководителя исполнительного комитета Емелькинского сельского поселения об обстановке по пропуску талых вод и принимаемых мерах по подготовке и пропуску паводка на подведомственной территории.

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Руководитель исполнительного комитета

Емелькиснкого сельского поселения                                          Н.И.Михайлова

Утверждено

Постановлением  руководителя

Исполкома Емелькинского

сельского поселения

от   №

Состав

рабочей группы Емелькинского сельского поселения по осуществлению противопаводковых мероприятий в Емелькинском сельском поселении Аксубаевского муниципального района в 2018 году

| № п\п | Фамилия, имя, отчество | Занимаемая должность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Михайлова Нина Ивановна | Руководитель рабочей группы, руководитель исполнительного комитета Емелькинского сельского поселения |
| 2. | Кузнецова Ольга Григорьевна | Заместитель руководителя рабочей группы, заместитель руководителя исполнительного комитета Емелькинского сельского поселения |
| Члены рабочей группы: |  |  |
| 3. | Павлов Павел Егорович | Оператор |
| 4. | Тимофеева Ирина Павловна | Библиотекарь филиала № 30 АМЦБ |
| 5. | Гаврилова Альфия Камиловна | Методист Емелькинского СДК |

Утверждено

Постановлением  руководителя

Исполкома Богородского

сельского поселения

от    №

ПЛАН

Мероприятий  по защите  населения и территорий Емелькинского сельского поселения в период  весеннего половодья 2018 г.

| № п\п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение заседания по вопросу готовности к паводку 2018г. | 26.03.2018г. | Руководитель исполкома |
| 2 | Корректировка оперативного плана по предотвращению и ликвидации последствий ЧС, связанных с паводковыми явлениями на территории сельского поселения, организация сил и средств, привлекаемых для его выполнения. | 26.03.2018г. | Руководитель исполкома, руководители хозяйств |
| 3 | Организация контроля за состоянием автодорог, мостов, подъездных путей при бездорожье | В течение паводка | Рабочая группа |
| 4 | Доведение до населения правил проведения при возникновении ЧС /подворный обход/ | До начала паводка | Рабочая группа |
| 5 | Организация наблюдения за уровнем воды в водоемах | В течение паводка | Рабочая группа |
| 6 | Проведение обследования с/х объектов и скотомогильников, попадающих под затопление | В течение паводка | Рабочая группа |
| 7 | Организация проведения работ по отводу талых вод от жилых зданий и сооружений, попадающих в зону возможного подтопления | В течение паводка | Руководитель исполкома, руководители хозяйств |
| 8 | Проведение подготовительных в период паводка работ по организации оказания медицинской помощи пострадавшим людям | В течение паводка | Исполнительный комитет, ФАПы на территории с/п |

Руководитель исполкома

Емелькинского сельского поселения:                                            Н.И.Михайлова