ПРОЕКТ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СТАРОТАТАРСКО-АДАМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКСУБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№                                                            от

О мероприятиях по защите населения  и    территории

Старотатарско-Адамского сельского поселения в период весеннего паводка 2018 года

В целях своевременного проведения противопаводковых мероприятий, организации защиты населения и территорий, а также сохранности зданий, мостов, гидротехнических и других сооружений, обеспечения жизнедеятельности населения поселения, готовности формирований  к оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации в период весеннего половодья 2018 года, Исполнительный комитет Старотатарско-Адамского сельского поселения Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить:

- прилагаемый План мероприятий по защите населения и территории  Старотатарско-Адамского сельского поселения Аксубаевского муниципального района в период весеннего паводка 2018 года. Приложение №1.

- состав противопаводковой комиссии Старотатарско-Адамского сельского поселения. Приложение №2;

2.Противопаводковой комиссии Старотатарско-Адамского сельского поселения:

-обеспечить организацию противопаводковых мероприятий;

-обеспечить контроль за проведением мероприятий по защите населения и территории Старотатарско-Адамского сельского поселения Аксубаевского района от  негативных последствий весеннего паводка;

-руководство работами по ликвидации возникающих чрезвычайных ситуаций осуществлять в соответствии с постановлением главы Аксубаевского муниципального района от 19.01.2007 г. № 11 «О звене территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Аксубаевского муниципального района» и постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан №85 от 14.02.2018 «О мероприятиях по защите населения  и    территории  района в период весеннего паводка 2018 года»

3. Рекомендовать:

- Заместителю Руководителя Исполнительного комитета Старотатарско-Адамского сельского поселения организовать мониторинг, сбор информации о состоянии паводка. Анализировать полученные данные для принятия соответствующих мер. Обеспечить выполнение противопаводковых мероприятий.

- Руководителям организаций, сельскохозяйственных  предприятий:

а)до 30 марта 2018 года на местах создать противопаводковые комиссии;

б) в период половодье установить постоянный контроль над территориями, где предполагается высокий уровень паводковых вод;

в) обеспечить своевременную эвакуацию населения и всех имеющихся материальных ценностей из предполагаемых зон наводнения, а также подготовить запасы материальных ресурсов для осуществления неотложных работ по предотвращению чрезвычайных ситуаций во время весеннего паводка;

г) руководителям сельскохозяйственных предприятий организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц и дежурной техники на период высокого весеннего половодья для предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций ;

д) организовать передачу информации по прохождению паводковых вод. В случае осложнения обстановки немедленно доложить  в ЕДДС Аксубаевского муниципального района.

е) разработать мероприятия по оказанию первоочередной помощи работникам в период весеннего паводка и провести разъяснительную работу в плане выполнения требований «Правил поведения людей во время весеннего половодья»;

- Руководителям организаций, предприятий с началом весеннего половодья ежедневно представлять информацию о ходе паводка и принимаемых мерах в ЕДДС Аксубаевского муниципального района   по   телефонам   01,  2-75-97, 2-73-32, 2-83-04.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

РуководительИсполнительного комитета

Старотатарско-Адамского

сельского поселения	                                                    Э.М.Хуснуллина

Приложение № 1

Утвержден   постановлением     исполнительного

комитета Старотатарско-Адамского сельского поселения

Аксубаевского муниципального района

№   от .

План

мероприятий по защите населения и территории  Старотатарско-Адамского сельского поселения Аксубаевского муниципального района

в период весеннего половодья 2018 года.

| № п./п. | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1. | Осуществление противопаводковых мероприятий, составление графика проверки выполнения мероприятий по подготовке сельского поселения к весеннему половодью комиссией | Руководитель Исполнительного комитета, противопаводковая комиссия | До 30.03.2017 г. |
| 2. | Регулярное рассмотрение вопросов, требующих принятия экстренных мер для уменьшения и ликвидации последствий весеннего половодья. | Руководитель Исполнительного комитета, противопаводковая комиссия | В период половодья. |
| 3. | Оказание организационно-методической помощи предприятиям и организациям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности в подготовке и проведении предупредительных и противопаводковых мероприятий. | Руководитель Исполнительного комитета, противопаводковая комиссия | До начала и в период половодья. |
| 4. | Проведение заседаний противопаводковой комиссии по вопросам готовности к паводку 2018 года. Оценка проведённых противопаводковых мероприятий с учётом результатов прохождения половодья предыдущих лет. | Руководитель Исполнительного комитета, противопаводковая комиссия | До 10.04.2017 г. |
| 5. | Доведение до населения правил поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем | Заместитель руководителя Исполнительного комитета, противопаводковая комиссия | До начала и в период половодья |
| 6. | Выезд в населенные пункты, попадающие в зону возможного наводнения, в целях проведения на местах обучения по вопросам подготовки и проведения противопаводковых мероприятий | Руководитель Исполнительного комитета, противопаводковая комиссия | До 10.04.2017 г. |
| Практические мероприятия |  |  |  |
| 1. | Проведение обследования кабельных линий электроснабжения и связи, трансформаторных подстанций, попадающих в зону возможного наводнения. Принятие мер безопасности по их эксплуатации. | Руководитель Исполнительного комитета, противопаводковая комиссия | До начала и в период половодья. |
| 2. | Проведение обследования и укрепления мостов, подготовка материалов и средств для их восстановления. Установление особого контроля за потенциально опасными низководными искусственными сооружениями. Определение мест возведения временных переправ и переходов. | Руководитель Исполнительного комитета, противопаводковая комиссия | До начала и в период половодья |
| 3. | Организация поведения работ по отводу талых вод от жилых зданий и объектов систем жизнеобеспечения населения, попадающих в зоны возможного наводнения. Обеспечение систем жизнеобеспечения населения резервными источниками энергоснабжения. | Руководитель Исполнительного комитета, противопаводковая комиссия | До начала и в период половодья. |
| 4. | Подготовка плавсредств, инженерной, дорожно-строительной и другой необходимой техники на случай проведения экстренных аварийно-восстановительных работ, обеспечение её необходимым количеством топлива и смазочными материалами. | Руководитель Исполнительного комитета, противопаводковая комиссия | До 10.04.2018 г. |
| 5. | Создание запасов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий: -финансовых, материально-технических средств; -инертных и сорбирующих материалов. | Руководитель Исполнительного комитета, противопаводковая комиссия руководители объектов экономики | До 10.04.2018 г. |
| 6. | Иметь в готовности к действиям аварийно-восстановительные формирования | Руководитель Исполнительного комитета, противопаводковая комиссия | Весь период половодья |
| 7. | При необходимости просить специальную группу взрывников МЧС РТ. | Руководитель Исполнительного комитета, противопаводковая комиссия | По необходимости |
| 8. | Очистка водопропускных труб, ливнестоков, каналов, сооружений ливневой канализации на дорогах района для пропуска максимальных объёмов талых вод. | Руководитель Исполнительного комитета, противопаводковая комиссия | До начала и в период половодья. |
| Контрольные мероприятия |  |  |  |
| 1. | Организация санитарно – эпидемиологического контроля за качеством питьевой воды, состоянием открытых водоисточников, водозаборов, используемых для обеспечения населения питьевой водой. | Руководитель Исполнительного комитета, противопаводковая комиссия | До начала и в период половодья. |
| 2. | Осуществление контроля за выполнением мероприятий настоящего плана. | Руководитель Исполнительного комитета, противопаводковая комиссия | До начала и в период половодья. |
| 3. | Организация контроля за подготовкой и качеством проведения мероприятий по защите населения и территорий в паводковый период предприятиями и организациями района. | Руководитель Исполнительного комитета, противопаводковая комиссия | До начала и в период половодья. |

Приложение №2

Утвержден   постановлением     исполнительного

комитета Старотатарско-Адамского сельского поселения  Аксубаевского муниципального района

от     №

Состав

противопаводковой комиссии

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Занимаемая должность по основной работе - должность в составе оперативного штаба | Контактные телефоны |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Хуснуллина Э.М. | Руководитель Исполнительного комитета Начальник противопаводковой комиссии | 8 (84344) 43584 8 9625483187 |
|  | Мурадимов Р.Р. | Директор Старотатадамского СДК – член комиссии | 89600526879 |
|  | Магизов Ф.Г. | Оператор газовой котельной Тахталинского СДК – член комиссии | 89053753960 |
|  | Гафиятуллин Ф.Г. | Управляющий ООО Агролизинг «Восходящая заря» отделение Майна– член комиссии | 89297259754 |