PAGE  
2

	
	                                         Приложение № 1

Утверждена
Постановлением Исполнительного комитета Аксубаевского муниципального района

от  «29»       февраля     2012 г.  № 66


	
	


 Муниципальная  программа

 по проведению капитального ремонта многоквартирных домов

 на 2012 год по Аксубаевскому муниципальному району                                                               

I. Основные цели и задачи Программы

Основными целями настоящей Программы являются:

сохранение и восстановление жилищного фонда в муниципальном районе;

создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан;

стимулирование реформирования жилищно-коммунального хозяйства;

формирование эффективных механизмов управления жилищным фон-дом. 

Основными задачами настоящей Программы являются:

обеспечение сохранности и повышение потребительских качеств жилищного фонда;

приведение жилищного фонда в соответствие с установленными нормативами;

снижение уровня износа жилищного фонда;

внедрение ресурсосберегающих технологий. 

II.  Перечень программных мероприятий 

1) Организационные мероприятия:

проведение в установленном порядке собраний собственников помещений для принятия решений о проведении работ по капитальному ремонту, необходимом объеме работ, стоимости материалов, порядке финансирования ремонта и других условиях проведения капитального ремонта;

обследование многоквартирных домов с согласованием актов обследования и дефектных ведомостей с Государственной жилищной инспекцией Республики Татарстан;

ежегодное адресное планирование, уточнение объемов работ;

разработка предпроектной, исходно-разрешительной и проектной документации на объекты капитального ремонта и согласование указанной документации с Филиалом Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству по Республике Татарстан;

выбор в установленном порядке подрядных организаций для выполнения работ по проведению капитального ремонта;

финансовое обеспечение Программы.

2) Правовое сопровождение Программы – разработка нормативных правовых актов, необходимых для реализации Программы в соответствии с Приложением № 1.

3) Технические мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с перечнем подлежащих капитальному ремонту многоквартирных домов (Приложение № 2).

4) Мониторинг Программы:

контроль выполнения мероприятий Программы, использования финансовых средств, выделенных на ее реализацию;

анализ и оценка результатов Программы.

III. Ресурсное обеспечение Программы

Источниками финансирования Программы являются средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, бюджета Республики Татарстан, местного бюджета, собственников помещений. 
Минимальный объем финансирования капитального ремонта                   составляет:

за счет средств местного бюджета – не менее 50% от установленного для Республики Татарстан минимального объема долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов;

за счет средств товариществ собственников жилья (далее – ТСЖ),  либо собственников помещений в многоквартирном доме – не менее 5% от общего объема финансирования капитального ремонта.
Общий объем финансирования мероприятий настоящей Программы составит 6513,929 тыс. руб. (таблица 1), в том числе:

средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства –   50,000 тыс. руб.;

средства бюджета Республики Татарстан – 2763,920 тыс. руб.; 
средства местного бюджета  – 1789,0 тыс. руб.;
средства членов ТСЖ, собственников помещений – 1911,009 тыс. руб. 
Финансирование мероприятий по источникам финансирования
и годам реализации Программы

Таблица 1








         (тыс. руб.)

	Источники 
финансирования
	Финансовые средства, всего
	в том числе

	
	
	2012
	
	
	

	Всего по Программе
	6 513,929
	
	
	
	

	Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	50,000
	
	
	
	

	Средства бюджета 

Республики Татарстан
	2763,920
	
	
	
	

	Средства местного бюджета 
	1789,000
	
	
	
	

	Средства членов ТСЖ, собственников помещений
	1911,009
	
	
	
	


Финансирование программы осуществляется исходя из объемов потребности финансовых средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов (таблица 2).
Объемы проведения и финансирования капитального ремонта 
многоквартирных домов на 2010 год 
Таблица 2

	Виды работ по капитальному 
ремонту многоквартирных домов
	Объемы            проведения            капитального ремонта*, ед.изм.
	Объемы                       потребности 

финансовых средств на 

проведение 

капитального 

ремонта, 

тыс. руб.

	
	
	

	Ремонт мягкой кровли, кв. м
	-
	-

	Ремонт шиферной кровли, кв. м
	1014
	2590,854

	Ремонт металлической кровли, кв. м
	-
	-

	Ремонт внутридомовых инженерных сетей, пог. м, в том числе:
	902
	847,185

	электроснабжения, кв. м
	286
	268,836

	теплоснабжения (отопления), пог. М
	
	

	газоснабжения, пог. м
	-
	-

	водоснабжения, пог.м, в том числе:
	253
	219,288

	Горячего
	
	

	Холодного
	253
	219,288

	Водоотведения (канализации), пог. м
	363
	359,061

	Установка приборов учета потребления ресурсов и узлов управления, шт.
	-
	-

	Ремонт и замена лифтов, ремонт 

лифтовых шахт, шт.
	-
	-

	Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирных домах, кв. м
	-
	-

	Утепление фасадов, кв. м
	1362
	2825,354

	Ремонт фасадов, кв. м
	-
	-


* Рассчитываются на основании перечня подлежащих капитальному ремонту многоквартирных домов (Приложение № 2).
В ходе реализации настоящей Программы отдельные мероприятия, объемы и источники финансирования могут ежегодно корректироваться по итогам выделения средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, бюджета Республики Татарстан и местного бюджета, выполнения муниципальным образованием условий предоставления финансовой поддержки, предусмотренных статьей 14 Федерального закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

IV. Порядок реализации Программы

Порядок реализации настоящей Программы устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Татарстан.

ТСЖ, управляющая организация представляют в установленном порядке отчет о выполнении мероприятий настоящей Программы. 
