**Исполнительный комитет Аксубаевского муниципального района**

**Республики Татарстан**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 16.03.2015г. № 87

О создании рабочей группы

по разработке схем водоснабжения

и водоотведения сельских поселений

В соответствии с Федеральным законом № 416-ФЗ от 07.12.2011г. «О водоснабжении и водоотведении», Исполнительный комитет Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Создать рабочую группу по разработке схем водоснабжения и водоотведения сельских поселений в составе:

Горбунов А.Ф – руководитель Исполнительного комитета Аксубаевского муниципального района, руководитель рабочей группы

Члены рабочей группы:

Ислямов И.И.- заместитель руководителя Исполнительного комитета Аксубаевского муниципального района по инфраструктурному развитию;

Рахимов И.Ф.- начальник отдела по инфраструктурному развитию Исполнительного комитета Аксубаевского муниципального района;

Главы сельских поселений (по согласованию).

2.Утвердить график разработки схем водоснабжения и водоотведения сельских поселений (Приложение №1).

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель

Исполнительного комитета А.Ф.Горбунов

Приложение №1

Утверждено постановлением

Исполнительного комитета

Аксубаевского муниципального района

от 16.03.2015 № 87

График разработки

схем водоснабжения и водоотведения сельских поселений

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование сельского поселения | Дата разработки и утверждения |
| 1 | Беловское  | с 15.03.2015г.по 30.04.2015г. |
| 2 | Емелькинское  |
| 3 | Кривоозерское  |
| 4 | Карасинское  |
| 5 | Мюдовское  |
| 6 | Новоибрайкинское  |
| 7 | Новокиреметское |
| 8 | Новоаксубаевское  |
| 9 | Старотимошкинское  |
| 10 | Старокиязлинское  |
| 11 | Староибрайкинское  |
| 12 | Староузеевское  |
| 13 | Сунчелеевское |
| 14 | Старотатадамское  |
| 15 | Саврушское  |
| 16 | Старокиреметское  |
| 17 | Староильдеряковское  |
| 18 | Трудолюбовское  |
| 19 | Урмандеевское  |
| 20 | Щербенское  |