Исполнительный комитет Аксубаевского муниципального района

Республика Татарстан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12.12.2025






№ 387
Об   утверждении  муниципальной  программы 
«О   дорожных   работах   на  дорогах   общего 
пользования местного значения Аксубаевского 
муниципального района на 2026 год»
В целях обеспечения развития автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах муниципального района и в соответствии c Федеральным законом 20.03.2025г. № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»,  Исполнительный  комитет  Аксубаевского  муниципального  района Республики Татарстан 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить    прилагаемую     муниципальную     программу           «О дорожных работах на дорогах общего пользования местного значения Аксубаевского  муниципального района на 2026 год».
     
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Исполнительного комитета Аксубаевского муниципального района по инфраструктурному развитию И.И. Ислямова.

Руководитель






                       С.Ю.Зайцев
Приложение

Утверждена  постановлением 

Исполнительного комитета
Аксубаевского муниципального района
Республики Татарстан

от 12.12.2025 № 387
Муниципальная программа 
«О дорожных работах на дорогах общего пользовании местного значении Аксубаевского муниципального района на 2026 год»
Паспорт
муниципальной программы «О дорожных работах на дорогах общего пользовании местного значении Аксубаевского муниципального района на 2026 год»
	Наименование муниципальной программы
	Муниципальная программа «О дорожных работах на дорогах общего пользования местного значения Аксубаевского муниципального района на 2026 год» (далее - муниципальная программа)

	Ответственный исполнитель программы
	Исполнительный комитет Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан

	Участники программы
	-

	Цель программы
	Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, Аксубаевского муниципального района, обеспечивающих социально-экономические потребности населения

	Задачи программы
	1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах населённых пунктов Аксубаевского муниципального района, путём выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий.
2. Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путём содержания дорог и сооружений на них.
3. Сохранения протяжённости соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения за счёт ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог.
4. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям.

	Сроки реализации программы
	2026 год.

	Целевые показатели программы
	1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах в населенных пунктов Аксубаевского муниципального района, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-​эксплуатационным показателям.
2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки.


	
	3. Количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в границах Аксубаевского муниципального района, из-за сопутствующих дорожных условий.

	Перечень основных мероприятий программы
	1. Содержание, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Аксубаевского муниципального района.
2. Реконструкция, капитальный и технический ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения находящихся в границах Аксубаевского муниципального района.
3. Совершенствование системы управления дорожным хозяйством Аксубаевского муниципального района.

	Ресурсное обеспечение программы
	Финансирование программы предусматривается за счет средств местного бюджета на территории Аксубаевского муниципального района Общий объем финансирования 2026 год — 29 304,3  тыс. рублей

	Ожидаемые конечные результаты реализации программы
	За время реализации муниципальной программы, в Аксубаевском муниципальном районе будет отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения  в объеме 1,080 км.




РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
 СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Влияние развития сети автомобильных дорог на экономику Аксубаевского  муниципального района
Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно: автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат;

в отличие от других видов транспорта автомобильный - наиболее доступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент - автомобильная дорога - доступен абсолютно всем гражданам страны, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам;

помимо высокой первоначальной стоимости строительства реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог также требуют больших затрат.

Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно: удобство и комфортность передвижения; скорость движения; пропускная способность; безопасность движения; экономичность движения; долговечность; стоимость содержания; экологическая безопасность.
Одним из направлений деятельности государства но финансированию дорожного хозяйства является максимальное удовлетворение потребности населения и экономики страны в автомобильных дорогах с высокими потребительскими свойствами при минимальных и ограниченных финансовых ресурсах.
Оценка влияния дорожного хозяйства на экономику включает целый ряд более сложных проблем, чем оценка экономических затрат. Это определяется рядом причин. Во-первых, ряд положительных результатов, таких как повышение комфорта и удобства поездок за счет улучшения качественных показателей сечи дорог или экономия времени за счет увеличения средней скорости движения, не может быть выражен в денежном эквиваленте. Во-вторых, результат в форме снижения транспортных затрат, который касается большого количества граждан, трудно спрогнозировать. В-третьих, некоторые положительные результаты, связанные с совершенствованием сети автомобильных дорог, могут быть достигнуты в различных сферах экономики. Поэтому оценить их в количественных показателях представляется не всегда возможным.
Показателями улучшения состояния дорожной сети являются:
снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильных дорог;
стимулирование общего экономического развития прилегающих терри торий: экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для прохождения грузов, находящихся в пути;
снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба; повышение комфорта и удобства поездок.
Социальная значимость роли автомобильных дорог может быть оценена по следующим показателям: экономия свободного времени, увеличение занятости и снижение миграции населения и т.д

В целом улучшение дорожных условий приводит к:
сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости движения);
снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов (далее - ГСМ), снижения износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог, повышения производительности груда); повышению транспортной доступности; снижению последствий стихийных бедствий; сокращению числа дорожно-транспортных происшествий; улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения, уменьшения расхода ГСМ).
1.2. Проблемы развития автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 
в Аксубаевском муниципальном районе
В настоящее время протяженность муниципальных автомобильных дорог по району составляет 395,8 км.
Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно​эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги, не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

реконструкция автомобильной дороги - комплекс работ, при выполнении ксиорых осуществляются изменения параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущие к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущие за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и учас1ков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.

Для улучшения показателей по необходимо увеличение средств, выделяемых на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог.

В связи с отсутствием денежных средств в местном бюджете увеличение выделения средств на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения будет происходить поэтапно (увеличение 10-20% ежегодно).

Опережение темпов роста интенсивности движения па автомобильных дорогах по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности, автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на автомобильных дорогах сельского поселения.

Для обеспечения прогнозируемых объемов автомобильных перевозок требуется приведение их в соответствие с нормативными требованиями по транспортно- эксплуатационному состоянию.

По состоянию на 1 января 2026 года автомобильные дороги общего пользования местного значения поселений находятся в целом в неудовлетворительном состоянии, требуется их ремонт.

Себестоимость грузоперевозок, осуществляемых по автомобильным дорогам, имеющих транспортно-эксплуатационные показатели, не соответствующие нормативным требованиям, повышается, а безопасность движения ухудшается.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог.

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования в Аксубаевом муниципальном образовании позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования дорожной отрасли;

риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост пен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания, автомобильных дорог сельского поселения;

риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное отставание в выполнении ремонтных работ автомобильных дорог сельского поселения и достичь запланированных в Программе величин показателей.
РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
Целью муниципальной программы является обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства Аксубаевского муниципального района РТ.

Достижение цели муниципальной программы обеспечивается путем решения задачи по сохранению и развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах населенного пункта муниципального образования.

Решение задачи муниципальной программы будет обеспечено путем достижения следующих целевых показателей:

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, снизится до 30 %;

Реализация муниципальной программы планируется в один этап.
РАЗДЕЛ 3. ОБОСНОВАНИЕ СОЗДАНИЯ ПРОГРАММЫ
Ответственным исполнителем программы является Исполнительный комитет муниципального района. Объем финансирования мероприятий программы на 2026 год составляет 29 304,3 тыс. рублей из местного бюджета.

Программа включает мероприятия по ремонту  автомобильных дорог, общего пользования местного значения, находящихся в границах Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан. А так же мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Реализация мероприятий программы направлена на повышение безопасности дорожного движения, обеспечение транспортной доступности населенного пункта.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в Приложении 1 к муниципальной программе (прилагается).
РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета, в том числе за счет отчислений в местные бюджеты. Общий объем финансирования на 2026 год составляет  всего – 29 304,3 тыс. рублей
Раздел 5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
За время реализации муниципальной программы, в Аксубаевском муниципальном районе будет отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения  в объеме 1,080 км.

Достижение этих результатов означает удовлетворение растущих потребностей населения по передвижению на основе доступности транспортных услуг, которая относится к числу важнейших параметров, определяющих качество жизни населения и уровень развития экономики.

Приложение 1 
к муниципальной Программе 

«О дорожных работах на дорогах 
общего пользования местного 
значения Аксубаевского  
муниципального района на 2026 год»
Перечень объектов местного значения,

включенных в программу дорожных работ на дорогах общего пользования местного значения Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан,  на 2026 год 
	№

п/п
	Наименование объекта
	Мощность 


	Капитальные вложения в действующих ценах, тыс.рублей

	1
	2
	3
	4

	1
	п.г.т.Аксубаево, ул. Шоссейная
	0,250 км
	29304,3

	2

	п.г.т.Аксубаево, ул. Золина 104 А    (благоустройство около двух  8 кв. жилых домов)
	1313,95 м² 
	

	3
	п.г.т.Аксубаево, ул. Советская             (возле здания мирового  суда)
	116 м² 
	

	4
	п.г.т.Аксубаево, ул. Победы
	0,610 км
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	5
	п.г.т.Аксубаево, квартальный проезд от ул. Техническая до ул. Пролетарская


	0,095 км
	

	6
	п.г.т.Аксубаево,квартальный проезд от ул. Р.Беляева до ул. Берёзовская


	0,125 км
	

	Всего по плану МДФ на 2026 год
	1,080
	29304,3


