Исполнительный комитет Аксубаевского муниципального района

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН           	                   ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

Аксубай муниципаль районы башкарма комитеты

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 							КАРАР

17 марта 2026 года 							№ 73

Аксубаево

Об  утверждении  Краткосрочного плана реализации

Региональной  программы капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах,  расположенных на территории

Аксубаевского муниципального района на 2026-2028 годы

В соответствии с Законом Республики Татарстан от 25 июня 2013 года №52-ЗРТ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Татарстан»,  Исполнительный  комитет  Аксубаевского  муниципального  района Республики  Татарстан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый Краткосрочный план реализации Региональной  программы капитального  ремонта  общего имущества в  многоквартирных домах, утвержденный Постановлением Кабинета Министров  Республики   Татарстан   от 29.01.2015 года № 29 «О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013г. №1146 «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан», расположенных на территории Аксубаевского муниципального  района на 2026-2028 годы.

2. Признать постановление Исполнительного  комитета Аксубаевского мунципального района Республики Татарстан от 01.10.2025 № 261 «Об  утверждении  Краткосрочного плана реализации  Региональной  программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,  расположенных на территории Аксубаевского муниципального района на 2026-2028 годы» утратившим силу.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Исполнительного комитета Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан по инфраструктурному развитию И.И.Ислямова.

Руководитель Исполнительного комитета

Аксубаевского муниципального района

Республики Татарстан                                                                               С.Ю.Зайцев

Утвержден постановлением
Исполнительного комитета

Аксубаевского муниципального района

Республики Татарстан

от 17.03.2026  № 73

Краткосрочный план

реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Аксубаевского муниципального района, на 2026-2028 гг.

I. Общие положения

Настоящий Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Аксубаевского муниципального района, на 2026-2028гг. (далее – Краткосрочный план, Долгосрочная программа соответственно) разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон), Законом Республики Татарстан от 25 июня 2013 года № 52-ЗРТ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Татарстан» (далее – Закон Республики Татарстан) в целях реализации Региональной программы, конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, определения видов и объема государственной поддержки, муниципальной поддержки проведения капитального ремонта.

## II. Основные цели и задачи Краткосрочного плана

Основными целями Краткосрочного плана являются:

сохранение, восстановление и повышение качества жилищного фонда в Аксубаевском муниципальном районе;

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

государственная поддержка, муниципальная поддержка проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Основными задачами Краткосрочного плана являются:

проведение активной агитационно-разъяснительной работы с населением;

разработка и соблюдение прозрачных и публичных процедур отбора исполнителей Краткосрочного плана;

использование эффективных технических решений и комплексности при проведении капитального ремонта с применением долговечных материалов и ресурсосберегающих технологий.

Срок реализации Краткосрочного плана – 2026-2028гг.

Реализация Краткосрочного плана должна обеспечить безопасные и благоприятные условия проживания:

в 2026 году -  229 гражданам в 13 многоквартирных домах общей площадью 6,2 тыс.кв.метров;

в 2027 году -  160 гражданам в 11 многоквартирных домах общей площадью 4,4 тыс.кв.метров;

в 2028 году -  92 гражданам в 5 многоквартирных домах общей площадью 2,2 тыс.кв.метров;

Планируемые показатели выполнения настоящего Краткосрочного плана представлены в целом по Аксубаевскому муниципальному району, в Приложении №1 и №2 к Краткосрочному плану.

## III. Перечень муниципальных образований,

участвующих в выполнении Краткосрочного плана

Аксубаевский муниципальный район Республики Татарстан, участвующий в выполнении Краткосрочного плана, включен в перечень муниципальных образований с учетом того, что на территории муниципального образования:

а) выполнены условия предоставления финансовой поддержки, предусмотренные статьей 14 Федерального закона;

б) утверждены и согласованы с органами государственного жилищного надзора муниципальные краткосрочные (ежегодные) планы реализации Региональной программы на территории муниципального образования.

В реализации Краткосрочного плана участвует следующее муниципальное образование Аксубаевского муниципального района: пгт. Аксубаево.

## IV. Объемы проведения капитального ремонта многоквартирных домов

в 2026 – 2028 годах

| № п/п | Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Единица измерения | Объем работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Ремонт крыши | тыс.кв. метров | 3,700 | 2,170 | 1,095 | 0,435 |
| 2. | Ремонт подвальных помещений | тыс.кв. метров | 0,177 | 0,177 |  |  |
| 2.1. | Ремонт внутридомовых инженерных систем, в том числе: |  | 1,153 | 0,228 | 0,640 | 0,285 |
| 2.2. | электроснабжения | тыс. метров | 0,673 | 0,228 | 0,160 | 0,285 |
| 2.3. | газоснабжения | тыс. метров | 0,160 |  | 0,160 |  |
| 2.4. | теплоснабжение | тыс. метров |  |  |  |  |
| 2.5. | водоснабжения | тыс.метров | 0,160 |  | 0,160 |  |
| 2.6. | водоотведения | тыс.метров | 0,160 |  | 0,160 |  |
| 3 | Ремонт и утепление фасада | тыс.кв. метров | 2,998 | 0,354 | 1,081 | 1,563 |

Объемы проведения капитального ремонта многоквартирных домов приведены в приложении № 2 к Краткосрочному плану.

## V. Ресурсное обеспечение

Источниками финансирования Краткосрочного плана являются средства, бюджета Республики Татарстан и (или) местных бюджетов, средства, уплаченные собственниками помещений в многоквартирном доме в качестве взносов на капитальный ремонт (далее – средства собственников помещений в многоквартирном доме).

Общий объем финансирования мероприятий Краткосрочного плана в 2026 году составит  - 27 800 500,00  рублей,  в том числе средства:

бюджета Республики Татарстан – 20 000 000,00 рублей;

местного бюджетов – 1289 000,00 рублей;

членов ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме –  6 511 500,00  руб.;

Общий объем финансирования мероприятий Краткосрочного плана в 2027 году составит  - 21 973 696,08  рублей,  в том числе средства:

бюджета Республики Татарстан – 19 000 000,00 рублей;

местного бюджетов – 1289 000,00 рублей;

членов ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме –  1684 696,08   рублей;

Общий объем финансирования мероприятий Краткосрочного плана в 2028 году составит  - 21 723 946,08  рублей,  в том числе средства:

бюджета Республики Татарстан – 15 000 000,00 рублей;

местного бюджетов – 1289 000,00 рубля;

членов ТСЖ, ЖК, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме –  5 434 246,08 рублей.

## Объем

финансовых средств на проведение капитального

ремонта многоквартирных домов в 2026 – 2028 годах

| № п/п | Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Сумма, тыс.рублей | В том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Ремонт крыши |  | 19,829 | 11,522 | 4,300 |
| 2. | Ремонт подвальных помещений |  | 0,677 |  |  |
| 3. | Ремонт внутридомовых инженерных систем, в том числе: |  | 0,962 | 1,207 | 0,940 |
|  | электроснабжения |  | 0,962 | 0,400 | 0,940 |
|  | теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | газоснабжения |  |  | 0,400 |  |
|  | водоснабжения |  |  | 0,107 |  |
|  | водоотведения |  |  | 0,300 |  |
| 4. | Ремонт и утепление фасада |  | 2,196 | 7,244 |  |
| 5. | Разработка и проведение государственной экспертизы проектной документации |  | 3,057 | 1,680 |  |
| 6. | Осуществление строительного контроля |  | 0,390 | 0,320 | 0,345 |

Перечень многоквартирных домов с указанием стоимости проведения капитального ремонта, приведен в приложении № 2,3 к Краткосрочному плану.

## VI. Предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту

Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться регио-нальным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт в расчете на 
1 кв.метр общей площади помещений в многоквартирном доме, на 2026 – 2028 годы составляет 14 тыс.рублей.

При этом размер предельной стоимости услуги (работы) по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в Краткосрочный план, по видам работ утверждается приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан (далее – Министерство).

Превышение предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту, предусмотренных настоящим разделом, а также оплата услуг и (или) работ, не предусмотренных Краткосрочным планом, осуществляются за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме, уплачиваемых в виде взноса на капитальный ремонт сверх минимального размера взноса на капитальный ремонт.

## VII. Механизм реализации Краткосрочного плана

Реализация настоящего Краткосрочного плана осуществляется Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан (далее – Министерство), некоммерческой организацией «Фонд жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан» (далее – Региональный оператор), ведомствами Республики Татарстан, органами местного самоуправления, ТСЖ, ЖК, ЖСК, управляющими организациями, собственниками помещений, подрядными организациями (далее – исполнители Краткосрочного плана).

Органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Татарстан:

формируют и направляют в Министерство муниципальные краткосрочные планы реализации Региональной программы сроком на три года с распределением по годам в пределах указанного срока;

представляют в Министерство копии нормативных правовых актов и иные документы, подтверждающие выполнение муниципальным образованием условий предоставления финансовой поддержки;

перечисляют средства местного бюджета на софинансирование работ по капитальному ремонту в порядке, установленном Федеральным законом, и в размере, установленном настоящим Краткосрочным планом, в соответствии с жилищным законодательством;

осуществляют функции технического заказчика работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на основании соглашения (договора) с региональным оператором;

согласовывают акты обследования и утверждают акты, содержащие перечень дефектов с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов по состоянию на дату обследования (далее – перечень дефектов);

согласовывают акты о приемке выполненных работ (по форме КС-2), за исключением случаев использования средств, не предусмотренных утвержденной сметой расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома, а также в случае ее превышения;

создают и поддерживают в актуальном состоянии базу данных в целях реализации Краткосрочного плана по соответствующему муниципальному образованию в порядке, устанавливаемом Министерством (в том числе данные по площадям жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах);

представляют в Министерство и иным исполнителям Краткосрочного плана документы и сведения, необходимые для формирования отчетов в Фонд.

ТСЖ, ЖСК, ЖК, управляющие организации:

производят ежемесячно начисление платежей собственникам по взносам на капитальный ремонт, осуществляют сбор средств от собственников помещений, уплачиваемых в виде взносов на капитальный ремонт, перечисляют на счёт Регионального оператора взносы собственников на капитальный ремонт в случае формирования фонда капитального ремонта на счёте Регионального оператора, выгружают информацию о начислениях и оплате по каждому собственнику в Интегрированную  информационно-аналитическую систему формирования и мониторинга исполнения государственной программы капитального ремонта и мониторинга состояния объектов жилищного фонда, доступную по web – адресу: https://bars-monif.tatar.ru/monif/;

принимают меры по недопущению образования задолженности собственников помещений по взносам на капитальный ремонт;

согласовывают акты обследования, дефектные ведомости на объем работ по капитальному ремонту;

обеспечивают подготовку проектной документации с получением заключения государственной экспертизы;

осуществляют допуск к объектам капитального ремонта;

осуществляют контроль за своевременным и качественным выполнением капитального ремонта многоквартирных домов, а также в  приеме в эксплуатацию многоквартирных домов после капитального ремонта с правом подписи актов        обследования и актов ввода в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом  объектов.

хранят перечень дефектов, проектно-сметную и исполнительную документацию по капитальному ремонту многоквартирного дома не менее установленного гарантийного срока безаварийной эксплуатации многоквартирного дома и входящих в него инженерных систем.

Собственники помещений:

согласовывают акты обследования, дефектные ведомости на объем работ по капитальному ремонту;

участвуют в осуществлении контроля своевременного и качественного выполнения капитального ремонта многоквартирных домов, а также в их приеме в эксплуатацию с правом подписи актов обследования и актов ввода в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом объектов.

Подрядные организации:

обеспечивают выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в сроки, установленные Краткосрочным планом и  договором подряда;

формируют акты выполненных работ по форме КС-2, КС-3;

осуществляют строительный контроль при выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

несут ответственность за качественное и своевременное выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

обеспечивают ввод объекта в эксплуатацию;

выполняют иные работы, предусмотренные договором подряда.

Организации, осуществляющие функции технического заказчика:

согласовывают акты обследования и утверждают перечень дефектов;

осуществляют подготовку и утверждение проектной документации, в том числе сметы;

осуществляют строительный контроль при проведении капитального ремонта многоквартирных домов;

участвуют в приемке выполненных работ, согласовывают акты выполненных работ;

участвуют в приемке объекта, создают комиссии по приемке работ по капитальному ремонту, согласовывают акты комиссии по приемке работ по капитальному ремонту многоквартирного дома;

несут ответственность за качественное и своевременное выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

принимают от проектной организации проектную документацию;

в течение 10 дней с даты подписания акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме передают лицу, осуществляющему управление этим многоквартирным домом, копии документов о проведенном капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме (в том числе копии проектно-сметной документации, договоров об оказании услуг и (или) о выполнении работ по капитальному ремонту) и иные документы, связанные с проведением капитального ремонта, за исключением финансовых документов;

осуществляют иные функции технического заказчика, предусмотренные законодательством.

Филиал АО «Татмедиа» газета «Сельская новь» осуществляет регулярное освещение хода реализации мероприятий Краткосрочного плана в средствах массовой информации.

Планирование, исполнение, контроль и мониторинг Краткосрочного плана осуществляются в единой информационной системе «Мониторинг жилищного фонда».

## VIII. Порядок отбора подрядных организаций для выполнения

работ по капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирных домов

Подрядные организации отбираются Региональным оператором, органами местного самоуправления муниципальных образований, муниципальными бюджетными учреждениями в соответствии с порядком, утвержденным Министерством.