| ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СТАРОИЛЬДЕРЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКСУБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |  |  |  |  | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АКСУБАЙ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ ИСКЕ ИЛЬДЕРЕК АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  | КАРАР |  |  |  |
| 27 марта 2026 г. с. Старое Ильдеряково №9 |  |  |  |  |  |  |  |

О проведении двухмесячника

по санитарной очистке территорий

Староильдеряковского сельского поселения

Во исполнение распоряжения Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2026 г. №462-р, в целях обеспечения санитарной очистки территорий Поселения и приведения территорий населенных пунктов в состояние, отвечающее санитарно-эпидемиологической и экологической безопасности населения Староильдеряковского сельского поселения Исполнительный комитет Староильдеряковского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Объявить с 1 апреля по 31 мая 2026 года санитарно-экологический двухмесячник по очистке территорий Староильдеряковского сельского поселения.

2.Создать оперативный штаб для координации работ по проведению санитарной очистки территории Поселения согласно приложению №1.

3.Довести до сведения предприятий, учреждений и иных организаций и населения информацию о проведении двухмесячника.

4.Разработать и осуществлять конкретные мероприятия, направленные на улучшение санитарно-экологической обстановки, в том числе по посадке деревьев и кустарников, благоустройство кладбищ, парков, изготовлению и ремонту контейнеров для мусора, по вывозу мусора на полигон ТБО, согласно приложению №2.

5. Утвердить график выжигания сухой растительности по Староильдеряковскому сельскому поселению (Приложение 3).

6. Обнародовать настоящее Постановление на информационных стендах, расположенных на территории сельского поселения, на официальном сайте Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан http://Aksubayevo.tatarstan.ru.

7.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования.

Руководитель Исполнительного комитета

Староильдеряковского сельского поселения                                    А.А. Морозов

Приложения №1

к  Постановлению исполнительного комитета

Староильдеряковского  сельского поселения

от  27.03.2026 г.   № 9

Состав

оперативного штаба по координации работ, санитарной очистке территории населенных пунктов Староильдеряковского сельского поселения.

- Морозов А.А. - начальник штаба, руководитель исполкома Поселения.

- Посредникова О.А.- зам. начальника штаба, зам. руководитель исполкома.

- Васильев М.С. - помощник начальника штаба, заместитель Главы Староильдеряковского сельского поселения.

Члены штаба:

- Данилов М.М. – староста с. Старое Ильдеряково.

- Офимкин Е.В. – оператор СДК с. Старое Ильдеряково.

- Сулейманова Л.И. – уборщица служебных помещений сельского поселения.

Приложения №2

к  Постановлению исполнительного комитета

Староильдеряковского  сельского поселения

от 27.03.2026 г.   № 9

План мероприятий

по санитарно-экологической очистки территории населенных пунктов

Староильдеряковского  сельского поселения.

| № | Содержание | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подворный обход граждан села с требованием о наведении санитарного порядка возле домов | с 01.04.2026г. по 27.04.2026 г. | Комиссия по наведению чистоты и порядка в населенных пунктах |
| 2 | Наведение порядка возле жилых домов, общественных зданий. Уборка мусора по мере оттаивания снега, очистка дорог, обочин | с 01.04.2026 г. по 01.05.2026 г. | Комиссия по наведению чистоты и порядка в населенных пунктах и руководители учреждения |
| 3 | Наведения порядка возле проезжей части улиц и нежилых домов | с 01.04.2026 г. по 13.05.2026 г. | Руководитель исполнительного комитета и участковый инспектор |
| 4 | Побелка столбов и деревьев и фасадов домов | с 21.04.2026 г. по 07.05.2026 г. | Исполнительный комитет СП |
| 5 | Уборка кладбищ и ремонт ограды | до 27.04.2026 г. | Исполнительный комитет СП |
| 6 | Посадка деревьев | до 30.05.2026 г | Исполнительный комитет СП |
| 7 | Вывоз ТБО | по графику | Исполнительный комитет СП |
| 8 | Ликвидация несанкционированных свалок | по графику | Исполнительный комитет СП |
| 9 | Ремонт памятников ВОВ | до 01.05.2026 г | Исполнительный комитет СП |

Приложение № 3

к  Постановлению исполнительного комитета

Староильдеряковского  сельского поселения

от 27.03.2026 г.   № 9

График выжигания сухой растительности по Староильдеряковского сельскому поселению

| № | Адрес | Коорд. уч-ка | Привлекаемая техника | Кол-во привлекаемых | Ответственный | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Старое Ильдеряково | 543900328/50865689 | нет | 20 | Данилов М.М. 89375970164 | 19.04.2026 |
| 2 | с. Новое Ильдеряково | 54.897189/50.888766 | нет | 30 | Морозов А.А. 89172684818 | 19.04.2026 |
| 3 | с. Чувашское Енорускино | 54.897445/50.954094 | нет | 25 | Прокопьев Г.Т 89172806203 | 19.04.2026 |
| 4 | д. Тарханка | 54.923876/50.858675 | нет | 15 | Карпов В.П 89063252166 | 19.04.2026 |
| 5 | д. Иляшкино | 54.939093/50.910527 | нет | 15 | Ильгузин И.В. 89179245347 | 19.04.2026 |